# Text boxes

Schema postupu přípravy a výstavby – RD svépomocí

Stavba RD svépomocí

Kolaudace dokončeného díla

NASTĚHOVÁNÍ

cca 5% z konečné ceny díla

Lhůta: 7 dnů po převzetí díla

Předání a převzetí dokončeného díla

Provedení díla –výstavba hrubé stavby

Lhůta: dle SOD - 2-3 měsíce

Zahájení výstavby hrubé stavby

Lhůta: 14 dnů od převzetí staveniště

100.000,- Kč - 2.platba dle SOD

Lhůta: při převzetí staveniště

Vyzvání zhotovitele k převzetí staveniště

Zajištění pravomocného stavebního povolení podle projektové dokumentace

Vypracování projektové dokumentace

pro stavební povolení

Lhůta: 30 dnů

50.000,- Kč - 1.platba dle SOD

Lhůta: při podpisu SOD

Uzavření smlouvy o dílo ( SOD )

Fakturace dle předaných ucelených celků a platebních podmínek dle SOD

Zajištění podkladů nutných ke zpracování projektové dokumentace a stanovení ceny díla

Platby klienta - objednatele

LEVNÉ DOMKY - zhotovitel

Klient -objednatel